光华荣昌汽车部件有限公司

会议纪要

编号：GHRC-20240902

| 主题 | 2025年第16周-项目周例会 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2025年 4月16日14:00-15:00 |  | 地点 | 河北工厂1楼会议室 |  |  |  |
| 会议方式 | ☑现场 □电话会议 □视频会议 |  |  |  |  |  |  |
| 主持：冯亮亮 记录：李亚欣 |  |  | 出席人员：陈伟、向利新、冯敬乾、赵玉臣、 张龙 、冯亮亮、 刘荣浩 、范瑶臣、刘洪斌、赵广超、刘建群、夏永飞、姬胜阳、张建伟、张晓 线上：葛雁宇、吴孝伟、苏东、郭锐 |  |  |  |  |
| 会议内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 指示及总结 为了确保各部门工作的高效运转，把握管理核心，重视积极沟通与问题解决，并着重加强技术层面的交流与合作，以推动公司整体发展与进步。管理需具备方法论与实施手段，关注质量问题，确保现场基础措施得到有效执行；并建立高效的追责制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 会议决议项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 模块 | 主要工作内容 |  |  |  |  | 责任人 | 时间节点 |
| A6 | 安全带锁扣降低变更，目前罩壳模具已打件200、锁扣到货1000件具备切换条件 现老状态库存1410件，A6订单不稳定，需研究院给出切换断点。 |  |  |  |  | 李斗斗 | 5.30 |
|  | A6滑动副驾焊接夹具问题，夹具方案需评价 |  |  |  |  | 张建伟 | 5.16 |
| 3.1 | 再兴的仰角调节机构钣金件的商务问题解决并落实订单 |  |  |  |  | 吴英各 | 5.30 |
|  | 仰角机构解锁片这周试验完成，下周数据冻结 |  |  |  |  | 高冰川 | 5.23 |
|  | 3.1拉线支架螺接改焊接结构，出方案及验证 |  |  |  |  | 张建伟 | 5.16 |
|  | 3.1滚轮上下框匹配的尺寸不一样，上框滚轮需取个新号 |  |  |  |  | 高冰川 | 5.16 |
|  | 六月份预计订单50台，工厂组织物料集中连续生产 |  |  |  |  | 马亚青 向利新 | 5.16 |
| 轻卡降本 | 轻卡个别夹具修改为不可逆，调试完后无法复原，因5月份库存消耗无法更改； 工艺识别出焊胎明细再排定焊胎调试计划 |  |  |  |  | 张建伟 | 5.16 |
| 陕汽取消安全带支架 | 产品工程师新建座框零件号 修改BOM 工厂识别状态，按需装配 |  |  |  |  | 高冰川 王婷 向利新 | 5.16 |
| H4 | H4副驾座框增加补强片方案，风险比较高，涉及库存采购对接供应商返修 |  |  |  |  | 吴英各 | 5.13 |
| 主送： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送： |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  | 审核： |  |  | 批准： |  |  |
| 表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm） |  |  |  |  |  |  |  |