光华荣昌汽车部件有限公司

会议纪要

编号：GHRC-20240902

| 主题 | 2025年第21周-项目周例会 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 2025年6月9日14:00-15:00 |  | 地点 | 河北工厂1楼会议室 |  |  |  |
| 会议方式 | ☑现场 □电话会议 □视频会议 |  |  |  |  |  |  |
| 主持：冯亮亮 记录：李亚欣 |  |  | 出席人员：陈伟、向利新、冯敬乾、赵玉臣、 张龙 、冯亮亮、 刘荣浩 、范瑶臣、刘洪斌、赵广超、夏永飞、姬胜阳、张建伟、张晓 线上：葛雁宇、吴孝伟、苏东、李斗斗、连晓雨 |  |  |  |  |
| 会议内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 指示及总结 为了确保各部门工作的高效运转，把握管理核心，重视积极沟通与问题解决，并着重加强技术层面的交流与合作，以推动公司整体发展与进步。管理需具备方法论与实施手段，关注质量问题，确保现场基础措施得到有效执行；并建立高效的追责制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 会议决议项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 模块 | 主要工作内容 |  |  |  |  | 责任人 | 时间节点 |
| 轻卡机械 | 减震VAVE上下盖板外漏，装两把样椅给销售，外观审核 靠背增加拉带 |  |  |  |  | 冯敬乾/吴孝伟 | / |
| 轻卡降本 | 轻卡降本，上下盖板加孔，送样时间后期协调，6月25日 销售输入订单 |  |  |  |  | 吴英各 吴孝伟 | 6.25 |
| 轻卡气阀工艺优化 | 关于轻卡气阀结构调整，下盖板小批量交付 |  |  |  |  | 吴英各 | 6.15 |
| 2.2换2.1座框 | 2.2座框切换2.1座框，H4先进行切换，阻尼调节机构手柄改为8档后切换 |  |  |  |  | 冯敬乾 | / |
| A6 | A6新能源增加底支架，本周四完成 订单8套，后面增加一套，一共9套，订单需输入，面套需要增加制作一套 A6新能源发泡修改模具/倪建恒 |  |  |  |  | 冯敬乾 陈伟 | 6.12 |
| A6星盘B点 | A6调角器星盘，到货时间需确认 |  |  |  |  | 吴英格 | 6.9 |
| 2.0靠背骨架 | 2.0腰托下移20mm，涉及气袋变更，样件试装后，再进行更换 |  |  |  |  | 连晓雨 | / |
| 重汽阻尼值调整 | 阻尼器力值调整，六月底到货试装 |  |  |  |  | 冯亮亮 | 6月30日 |
| 手柄色差 | 仰角手柄，调角器手柄，阻尼手柄有色差，改材质，供应商模具报价中 |  |  |  |  | 吴英各 | 6月11日 |
| P203发泡 | 发泡撕裂强度低，需增加无纺布，克重低，料从无纺布外渗，装后有摩擦异响，料已发潍坊试装 |  |  |  |  | 杨浩 | / |
| 欧马可手柄干涉 | 欧马可二级调节解锁手柄与发泡干涉，解锁手柄需修模工艺提供数据给模具车间评估/张领 拉带解锁手柄，拉带磨损，断裂，后期做拉带解锁试验，反馈钣金件打件完成时间/吴孝伟 |  |  |  |  |  | / |
| 3.1 | 3.1卡板限位塑料件优化，数据对接评估模具修改可行性 |  |  |  |  | 冯亮亮/李贵林 | 6月10日 |
| 欧马可背板开孔 | 欧马可背板、本体，增加2个开孔，供应商报价0.5元，制作样件，评价自制返修方案 |  |  |  |  | 刘荣浩 | / |
| 统帅 | 统帅25款取消刺绣，库存使用完切换，发邮件至赵伟，统计库存 |  |  |  |  | 冯亮亮 | 6月10日 |
| 主送： |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送： |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  | 审核： |  |  | 批准： |  |  |
| 表单：No.GR-71-05-02（A/0） A4（210mm×297mm） |  |  |  |  |  |  |  |