

	议  题
	VOLVO检具价格评审

	简  介
	VOLVO检具价格评审

	时  间
	2025年6月13日16：00-16：30

	地  点
	腾讯会议

	主  持
	刘文政
	辅  导
	-

	参会人员
	   葛彦宇、刘东明、冯永江、杨光环         

	会议安排
	线上会议

	会议事项

	1
	Volvo新开检具，预算价格26.3万
1. 2025年4月15依据初版方案定点：长信宏正；定价10万元；
2. 最终方案2025年6月8号确认后，长信宏正要求涨价23.4万，2025年6月10号采购委员会从新定标，因参标供应商林宇机械和德恒只做过座椅检具，未做过后视镜检具，报价无参考价值，建议从新找两家做过后视镜的来参标；
3. 2025年6月13号，新供应商华耀和锦华参标，从新召开采购委员会定标，
定标结果：综合评判定点长信宏正，定价含税19万，开发周期：35天，付款方式：预付50%，验收合格后支付40%，剩余质保金12个月内支付。附件是价格对比。


	备注：
	


[image: image1.jpg]©

GOLDRARE



