北京光华荣昌汽车部件有限公司

结题报告

项目名称：A平台座椅

项目负责人：吴孝伟 项目起止时间：2017/10/5

项目介绍 A平台是在严酷的竞争环境下，集合了以往项目经验、最佳实践、新技术、新材料、新工艺等，通过模块化概念，实现了快速、低成本、高质量的骨架平台，座椅骨架结构简单，成本低，使用制动化装配线保证产品质量，满足座椅相关法规，座椅舒适性及鞭挞在3分以上；

项目经费情况 A平台项目计划投入研发资金410万元，实际投入240万元，设计费用130万，摸具、检具、夹具200万，试验、强检认证、样件、物流、差旅40万，公司研发资金保障到位。

项目成果 2017年10月30日该项目的研发正式立项，开发调研工作正式启动； 2017年11月5日设计开发可行性方案获得董事会通过，设计工作同步启动； 2018年5月30日设计验证完成，国家CCC认证扩项（后视镜总成）获得通过； 2018年7月30日小批量150台份试装完成，同步获得主机厂PPAP批准； 2018年10月30日，正式批量供货，日均供货量300台；

验收结果 A平台项目严格按照项目实施进度安排进行研发，并取得了预期的科技成果，具有良好的社会、经济前景，公司予以结项。 验收人（盖章）：