合同编号：

室内装修设计合同

发 包 方：北京光华荣昌汽车部件有限公司（以下简称“甲方”）

公司地址：北京市昌平区流村镇工业园区

电    话：010-89774858

邮箱：info@bjghrc.com

主管人姓名：刘昊明

工程地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院13号楼

承 包 方：木凡建设集团有限公司 （以下简称“乙方”或“设计方”，与甲方统称为“双方”）

公司地址：北京市朝阳区双龙南里小区110号楼

电    话：010-85802180

电子信箱：mufanbj@126.com

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实守信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条本合同依据下列文件及本工程的具体情况签订：

1、《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》。

2、国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章。

第二条工程概况

甲方委托设计的工程项目

1、工程名称：锋创科技园13号楼装修工程

2、工程地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院13号楼

3、工程规模： 3534.5平米

4、设计范围：精装修设计

第三条费用明细及付款方式

本次设计任务包括装修工程的设计图，包括装修方案图、施工图、综合布线等专业的内容（不含消防、空调及消防报审图等相关工程图），总计约合 3534.5 平方米。

设计取费合计人民币200000元整，（含税率6％，税金11320.75元）。

| 付款方式 | 金额（人民币） |
| --- | --- |
| 签订合同当日50% | ￥100000 |
| 完成施工图方案后施工验收当日支付50% | ￥100000 |

乙方收款帐号：

户名：木凡建设集团有限公司

开户行：中国光大银行北京东城支行

帐号：7509 0188 0000 86783

甲方开票信息如下：

公司名称：北京光华荣昌汽车部件有限公司

电话：010-89774857

地址：北京市昌平区北流村600号院9号楼1至3层101

税号：91110114801184540U

银行账号：0200011619200038050

开户银行：工行北京南口支行

第四条设计期限及设计成果

1、设计期限：10月15日完成交付全部图纸

2、详见附件中的设计任务书。

第五条甲方责任及义务：

1、甲方有责任保护乙方的设计版权，未经乙方的同意，甲方对乙方已交付的设计文件不得复制或向第三方转让、转卖或用于本合同外的项目。

2、甲方在每阶段收到乙方设计成果时应在乙方提供的《设计任务分阶段签收单》上签字确认。

3、乙方进行施工现场指导时，如需甲方配合，甲方应积极参与。

4、如甲方提出加快设计进度，需与乙方商议并征得乙方同意，同时应支付乙方赶工费，金额由甲乙双方协商确认。

第六条乙方责任及义务

1、甲方同意接受乙方为本工程的设计方，乙方有义务按甲方要求进行合同约定之设计任务的制作（详见设计任务书），并取得甲方认可。

2、乙方按本合同规定的内容、时间向甲方交付设计任务文件。

3、乙方须根据甲方要求，严格执行国家设计标准、技术规范、规程等进行设计，并提交符合质量的设计文件，对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，每一阶段的设计文件须经甲方认可后方能进行下一阶段工作。

4、未经甲方同意，乙方不得在设计中采用尚未成熟的新技术、新产品、新工艺。

5、乙方设计方案应满足甲方的使用要求，在不降低功能和保证安全的前提下，尽可能降低成本。

6、乙方在甲方施工过程中根据需要有义务进行现场指导。现场指导人员配置包括设计师和项目协调人员。

第七条违约责任

1、甲方应按本合同约定的金额和时间向乙方支付费用，若未能按时支付费用，逾期超过5天，乙方有权暂停履行下阶段工作并书面通知甲方；同时，甲方应按未支付费用的每日万分之五向乙方支付滞纳金。

2、由于乙方自身原因，未按合同约定时间交付设计文件或交付文件不合格的，逾期超过5天或未按照本协议约定配合甲方施工的，甲方有权解除合同；同时，乙方应按未支付费用的每日万分之五向甲方支付违约金。

3、乙方应按合同的约定提交合格的设计方案。方案设计经甲方审查后，甲方如果提出必要修改的，乙方应负责修改设计方案，设计方案不合格，导致甲方无法施工的，乙方应当按照已支付费用的每日万分之五向甲方支付违约金，若发无法弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

4、任何情况下，一方违约给对方造成损失的，违约方支付的违约金或赔偿金数额以不超过本合同总金额为限。

第八条文件的版权/著作权

甲方向乙方支付本项目设计费后，乙方向甲方提供的相应图纸、资料的著作权归甲方所有；乙方可经甲方同意后将本设计的图片资料做为其设计成果展示，但不得用于其它商业目的；本设计工程的施工图含 CAD电子版应严格管理，乙方不得将其外部流失或为第三方参考。

乙方应保证其提交的设计成果不侵犯第三人的著作权或其它合法权利，否则应由乙方承担责任，并赔偿甲方损失。

第九条合同终止

（一）因解除而终止

1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任。

2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方按本合同约定承担违约责任。

3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自通知送达之日起解除。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止

1、本合同已按约定履行完毕；

2、本合同经各方协商一致而终止；

3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为），另一方发出解除合同的通知；

4、法律法规规定终止的其他情形。

第十条保密条款

1、在本合同订立前、履行中、终止后未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、任何一方违反上述约定的，责任方应按本合同设计费总额的20%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

第十一条法律适用

对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。

第十二条争议的解决

因本合同的签订、履行而发生争议的，合同各方应本着友好、合作的态度进协商；协商不成的，可以提起诉讼，双方同意向甲方所在地的人民法院管辖。

第十三条其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，每份均具有同等法律效力。

其它约定：

附件：设计任务书

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司	乙方：木凡建设集团有限公司

签约代表人：	签约代表人：

年月日年月日

附件：设计任务书

一、项目名称：锋创科技园13号楼装修工程

二、项目地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街18号院13号楼

三、设计依据及设计范围

1、设计依据

1）原始建筑平面图；

2) 甲方要求,包括书面意见及会议内容；

3）现场踏勘情况；

4）相关的国家及北京市的规范、法规和文件。

2、设计范围

设计范围为：  3534.50  平方米装修工程的设计图，包括装修方案图、施工图、综合布线等专业的内容（不含消防、空调及消防报审图等相关工程图）。

四、设计成果

1、设计成果： a3 规格的方案文本2 份；施工图文本 2 份；相关电子文件一套。

（以上成果应在每个设计阶段完成时提供，能够完整充分表达设计内容，并均应同时提供电子文件,电子文件文本部分为 WORD 格式,效果图应为 JPG 格式,图纸应为 AUTOCAD格式且包括字形文件,提供的电子文件以光盘的形式提供。）

2、方案文本内容（主要包括以下各项）：

1）封面；

2）原始平面图；

3）平面布置图；

4）主要空间电脑效果图；

5）主材示意图片；

3、施工图文本内容（主要包括以下各项）

1）封面；

2）图纸目录；

3）施工总说明；

4）材料表；

5）现场拆改图纸；

6）施工图平面布置图；

7）家具布置图；

8）天花布置图（天花定位、灯具定位、空调出回风口定位等）

9）天花连线图（开关定位）

10）插座定位图；

11）地面铺装图；

12）各个空间的详细索引图、立面图、剖面图；

13）各节点大样图；

14）固定家具详图；

15）强电施工图；

16）弱电(包括智能化布线)施工图；

年月日