武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司（“我司”）

# 供应商报价邀请书（RFQ）

编号：DLP-PD-S06-F01                                              版本：V3.1.1

RFQ编号：

|  | 编制日期： 2025.11.5 |  | 编制 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商： {{supplierName}} |  |  |  |
|  | 收件人： |  |  |  |
| 电话: |  |
| Email: |  |

对贵司的鼎力支持与配合，表示衷心感谢！

在此，我司高兴地邀请贵司就我司的  Kunlun-30   座椅项目（“本项目”）零部件进行报价，附上技术资料以及项目要求，请按照这些要点报价。

一、项目概要

1、项目概要

| 主机厂（OEM） | 车型/产品 | 竞标车型 | 项目名称 | SOP时间 | EOP时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小米汽车科技有限公司 | 中大型SUV | 理想L9、问界M9 | Kunlun-30 | 2026年6月 | 2030年 |

2、客户企划量

| 车型 | 项目 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunlun | 30 | 75000 | 150000 | 125000 | 125000 | 25000 | 500000 |
| 合计 |  | 75000 | 150000 | 125000 | 125000 | 25000 | 500000 |

3、项目关键节点

| 项目 | 数据冻结 | T0交样 | PT阶段 | SOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kunlun-30 | 2025.3.21 | 2025.5.5 | 2025.9.26 | 2026.6.26 |

4、专用费用支付或分摊

仅限于本项目专用的模/夹/检具及试验费用。

供应商专用费用分摊量按总产量的约定摊销：40万台分摊；

5、供应商产能要求

按每年12个月，平均    12500   辆份/月 ，且对  Kunlun  项目企划量的上浮波动120%保证供货,满足交付要求。

6、质量目标

要求供应商达到的能力：

| Kunlun-30 |  | VP阶段 | PT阶段 | 量产阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各阶段要求 |  | 正式模具、可接受非关键尺寸手工修正 | 正式模具、正式生产设备、工艺，全尺寸合格且稳定 | 正式模具、正式生产设备、工艺，全尺寸合格且稳定 |
| 尺寸（依图纸要求） 合格率 |  | 依KPC清单，关键尺寸100%合格，尺寸合格率90%。 | 全图面尺寸合格率100% | 全图面尺寸合格率100% |
| 问题点及时关闭率 |  | 100% | 100% | 100% |
| APQP达成率 |  | 100% | 100% | 100% |
| 审核通过率 |  | 100% | 100% | 100% |
| Kunlun-30 |  | 量产初期 (量产3个月) | 量产半年后 |
| SPPM |  | 16 | 10 |
| 退回不良 （PPM） | 一般 | 30 | 10 |
|  | 重大 | 0 | 0 |
| 批量不良 |  | 0 | 0 |

二、零件及技术资料

见附件中的“1、零件清单及2、2D图纸和3D数据或相关技术要求类文件”

三、报价条件

贵司向我司报价，表示贵司已经同意接受以下报价条件：

1.  支付条件：与主机厂付款条款和方式保持一致。

2. 交付地点：武汉东风李尔云鹤工厂指定地点

3. 交货条件：

1.交付频次：按照附件3的内容摘要执行。

2.包装方式：由供应商设计、我司确认，须满足产品防护需求、台车包装及运输。具体在采购通则和双方签署相关协议中确定。

3.包装与标签标识：

3.1贵司在项目样件阶段要求使用正规包装交付，贵司原则上采用可循环使用的周转容器，制定容器维保计划，确保容器的清洁和正常使用（如使用临时包装，需提前沟通并取得认可），并贴附标签（临时包装）；

3.2项目进入PT2阶段必须使用正规包装交付并向我司提交《物流包装协议》且须双方签字确认；并提供相应运输测试报告

3.3任何改变约定的包装规范，贵司须提前两个月通知我司，并通过我司的书面批准后方可实施，并提供相应运输测试报告

4.供应商物料:

4.1贵司在确认我司的正式订单后，须严格按照订单规定交货日期、规格型号、数量及收货凭证交货交付

4.2如有必要，在正式项目开始前，我司有权要求贵司在项目生产地建立第三方仓库，贵司需积极配合按要求完成相关工作。

5.交付违约索赔：

5.1违约范围：因贵司原因影响我司的正常生产，使我司受到直接或间接的经济损失，贵司应承担我司所受到的所有损失

5.2物流交付异常、标签错误及运输装载异常等物流事故，我司物流部将对贵司发出《供应商到货异常通知单》，若重复发生物流事故，我司对贵司进行10000元/次索赔。

5.3 交付异常造成我司停线：我司就相应损失（含人工、设备等）向贵司进行索赔，索赔标准为每分钟3000元。

4．我司只确认项目专用工装费用，通用费用如厂房、设备、人员等费用一律由供应商自行承担。

专用费用:1）专用工装系指本项目专用的模具、夹具、检具。

- 支付方式：

a.摊销：按照    400000   台份数，摊销在零件价格中。

b.分次数支付：分      次支付，不体现在零件价格中。

5.定点价格作为定点暂定价，最终价格确定前以定点价格做结算；开发过程中只进行一次量产核价：如果开发过程中没有工程更改发生，则此定点价格作为量产价格；如果开发过程中发生工程更改，在量产后三个月内确认量产价格并签署合同；

6.自东风李尔竞价系统线上报价结束之日起两日内，贵司需提供与上传竞价系统价格相一致、且符合报价逻辑的报价明细表（电子版以及盖章扫描版），如未在规定时间内提供报价明细或提交资料不完整的，则视同贵司此次竞价无效，判定为废标，不纳入竞标考虑范围。

7.线上竞价结束后，根据竞价系统对比结果，我司将对同一类别的零件依据最低价格择优进行分包定点；除有特别约定外，对于同类产品系统竞标的零件发包数量，我司不承诺整包定点。

8.在项目开发过程中，如有因我司或主机厂原因发生的工程变更，我司将据实进行责任判定和成本核算。如有非我司或主机厂原因导致的任何成本增加，均由贵司自行承担，我司不接受任何成本上涨。如贵司在开发过程中不遵循执行上述条款，我司将视为贵司违约或恶意竞争，我司有权单方面撤销向贵司下发的该项目定点意向书，贵司原竞价文件判定为废标，我司有权重新开发选择其他供应商，贵司开发过程中产生的一切损失由贵司自行承担，如有造成我司其他间接损失，我司保留向贵司索赔的权利。

9.为规避项目开发及量产过程中各类风险（包括但不限于开发周期、产品交付、产品质量、成本达成等），依据供应商配合及整改情况，我司有权对该项目开发B点供应商，对于贵司供货份额我司将不予承诺。

10.如贵司获得项目定点，涉及供货的零部件必须由贵司工厂进行生产供货，禁止将中标零部件擅自转包至第三方公司进行代工生产供货，经查实如贵司存在此类行为，则贵司该项目竞标结果直接判定为废标，我司有权重新开发选择其他供应商，贵司开发过程中产生的一切损失由贵司自行承担，如有造成我司其他间接损失，我司保留向贵司索赔的权利。

11.超期库存以及呆滞物料，须视客户赔偿情况决定是否进行赔偿；

12.就近租赁仓库是贵司为确保供货必须的责任，我司不提供仓储服务；

13.供应商应配合东风李尔传递的OEM降价要求，如果供应商不能够满足东风李尔的降价要求，东风李尔保留其选择市场更有价格竞争力的供应商资源，进行B点开发，A、B点供货份额按照价格差异进行分配；

14.我司若与主机厂签有OEM条款，贵司也须遵照执行；

15.售后服务：供应商确保在量产结束起10年内，提供售后服务零件；

16.本邀请函附件构成本邀请函不可的分割的组成部分。贵司同意接受我司的《采购通则》（编号：DLP-PD-S07-F04 ，简称“采购通则”）及相关合同文件。详见附件4。

四、报价要求

请确保对报价技术资料的准确理解、分析，报价将作为最高限价，非我司责任导致的任何成本增加，我司均不接受且均由贵司自行承担；

- 报价请使用我司提供的表格，见附件3；

- 请提供产品报价明细，须注意下列要点：

  - 原材料分析：价格计算方式（原材料购入价格）、价格适用时期；投入量、产品重量、回用量。

制造费用及工艺分析：各工序的设备、设备成本、班产、操作人数。（辅助工序要分开报价）

  - 分配率（直接工资） ：每小时直接生产人工成本。

  - 包装费：包装物成本及分摊。

  - 运费：计算方法

  - 管理费、财务费、利润：基数、比例

  - 运输,关税,保险 ：若为进口件，则按照实际费用填写。

- 请对专用费用单独报价(塑料件蚀纹费用单独列明)提供报价明细,并注明下列要点：

  - 专用工装名称

  - 采购供应商

  - 专用工装数量：为满足产量需求，需投入的专用工装数量。

  - 每模件数

  - 采购总成本

  - 剩余价值

  - 摊销台份数

- 我司意图与贵司建立长期合作关系，贵司须实施年度商务降价不低于 3 %，连续 4 年。

五、其他

- 产量：项目产量及式样比例来自客户，受市场及客户策略影响而变动，我司不对此负责；

- 构成件的外包:需要通知并取得我司的认可；

- 质量保证：贵司应遵循主机厂的质量保证要求；

- 对我司提供的图纸及其他资料、信息，贵司应按双方之间《保密协议》严格遵守保密义务，并保证不发生任何侵权行为。

- 请在  2025  年  11  月   7   日之前提交完整的报价。

六、回复

贵司收到此报价邀请函（RFQ）后，需在3个工作日内按照下格式填写并书面回复。

（以下由供应商填写）：

公司名称（章）

报价人签名/日期：

我方的报价联系人是：

联系人姓名:

职务:

电子邮箱:

电话/手机:

传真:

以下为单项选填，我方选择的是序号（     ）：

- 我们已经收到了贵司的询价单并愿意报价，但是仍然有一些问题和建议：

存在的问题：

建      议：

- 我们已经收到了贵司的《供应商报价邀请函》及其附件并愿意报价，承诺所报出的价格满足贵司该《供应商报价邀请函》中的所有条件。

- 我们已经收到了贵司上述《供应商报价邀请函》及其附件，但是不准备提交我们的报价，主要是因为下列原因：

主要原因：

非常感谢您的合作！

如有任何问题，欢迎随时联络我司采购人员。

生产性采购：

电话：

邮箱：

感谢您的支持！并祝贵司业务兴隆，事业蒸蒸日上！

附件  ：

1、零件清单

2、2D图纸和3D数据或相关技术要求类文件

3、供应商报价单

4、采购通则及相关合同文件：

（1）《采购通则》

（2）质量保证协议；

（3）物流协议；

（4）生产性供应商安全环保协议。

（5）产品技术协议

5、采购合同/新项目开发协议/指定分供方合作协议（如需）