工作联系函

（内部）                    编号：JTHR2023

■申请 □通知 □通报 □报告

主题：关于泰安分公司组装线设备采购供应商定点申请

| 尊敬的领导： 我司在山东泰安设立分公司，规划新建三条整椅组装线，包括：重卡、中卡倍速链线各一条，以及后排（靠背/坐垫）板链线一条。同步规划产能如下： 重卡：规划产能10万台/年，可扩展至20万台/年； 中卡（轻卡）：规划产能10万台/年，可扩展至20万台/年。 经过多轮技术沟通及系统方案确认，技术方案已最终确定，详见相关技术协议。目前设备采购方案已进入供应商比选阶段，预选供应商为： - 上海庆利自动化设备有限公司 客户案例包括：荣昌海外生产线、吉利、延锋江森等，具备丰富的整车产线实施经验。 - 瑞佑智能装备有限公司 客户案例包括：李尔、格拉默、佛吉亚等，主要聚焦汽车零部件及内饰产线。 一、设备采购预算及报价对比 序号; 设备名称; 预算（元）; 上海庆利报价（元）; 瑞佑报价（元）. 1; 重卡倍速链线; 310000; 2,800,000; 2,897,026. 2; 中卡倍速链线; 3100000; 2,700,000; 2,740,555. 3; 靠背/坐垫组装板链线; 500000; 500,000; 743,540. 4; MES系统; 6330000; 7067021. 合计; 6700000; ¥5,830,000; 6384500. 优惠价; 5,500,000; 5695200. 二、付款方式 - 上海庆利： 预付30%，预验收后支付30%，到厂安装调试完成验收后支付30%，剩余10%作为质保金，12个月内支付完毕。 支付方式为承兑汇票，预付款可协商电汇并扣除2%贴息。 - 瑞佑： 付款方式与庆利相同，但预付款必须使用电汇方式支付，不接受承兑。 三、开发周期 两家供应商开发周期均为 90天。 四、报价说明 以上报价均为含税价格，适用增值税率为 13%。 五、建议意见 综合报价、付款条件、客户案例及过往项目实施经验，建议优先选择上海庆利作为本项目设备供应商，其报价更具优势，且付款方式灵活，有利于我司资金安排。 以上事项，特此申请，请领导审批。 |
| --- |
| 拟文：刘文政 | 部门领导审批： | 部门最高责任领导： |
| 采购委员会会签： |  |  |